ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

инвестиционного проекта.

(Наименование инвестиционного проекта)

Наименование предприятия:      MAXTAU

Организационно-правовая форма: Закрытое акционерное общество

Уставной капитал (тыс. руб) 10 000

Доля государства в уставном капитале (%): нет

Юридический адрес:

Номер телефона:

Номер факса:

Руководитель предприятия:       Емельянов Валерий Петрович

Лицо для контактов по проекту:

Месторасположение производства, в которое вкладываются средства: РТ, г. Набережные Челны, Автодорога № 1

Содержание технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

| № п.п. | Наименование раздела/подраздела | № листа |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Краткое содержание проекта. | 3 |
| 1.1. | Цели проекта. | 3 |
| 1.2. | Краткая характеристика проекта. | 3 |
| 1.3. | Инвестиции. | 5 |
| 1.4. | Источники финансирования проекта. | 6 |
| 1.5. | Основные условия и допущения, принимаемые при расчете бизнес плана. | 7 |
| 1.6. | Показатели эффективности проекта. | 8 |
| 2. | Рынок и конкуренция. | 8 |
| 2.1. | Общая характеристика рынка. | 8 |
| 2.2. | Основные конкуренты и их общая характеристика. | 9 |
| 2.3. | Общая характеристика Делового центра «MAXTAU» и его конкурентоспособность. | 10 |
| 2.4. | Целевая аудитория | 10 |
| 3. | Технические характеристики объекта и его конкурентные преимущества. | 11 |
| 3.1. | Описание объекта. | 11 |
| 3.2.. | Состояние разработки. | 11 |
| 4. | План реализации товара. | 11 |
| 4.1. | Прогноз строительства и продаж в период выхода проекта на производственную мощность. | 11 |
| 4.2. | Сравнительный анализ цен на аренду помещений в г. Набережные Челны | 12 |
| 5. | План эксплуатационных расходов | 12 |
| 6. | План по трудовым ресурсам | 12 |
| 7. | Организационно- правовая форма реализации проекта. | 12 |
| 8. | Оценка риска и пути снижения воздействия риска. | 12 |
| 8.1. | Оценка рисков | 12 |
| 8.2. | Методы снижения рисков | 13 |
| 9. | Выводы | 13 |
| Приложения | 15 |

Конфиденциальность. Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес плане, являются строго конфиденциальными и представляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия разработчика бизнес-плана.

1. Краткое содержание проекта

1.1. Цели проекта

- Постановка конкретных и достижимых целей проекта с индикаторами прослеживаемости достижения целей.

Цели проекта для города и общества: удовлетворение спроса на офисно-складские помещения для ведения предпринимательской деятельности, путем создания к 2009 году 6-ти этажного современного офисного центра, общая площадь которого будет составлять 28 149 кв.м. и стоимостью в размере 550 млн. руб., с удобным месторасположением, индивидуальной концепцией, функциональностью, высоким качеством услуг, современным уровнем сервиса и комфорта, с недорогой арендной платой (в размере 500 руб. за кв.м.).

- Краткая характеристика в потребности продукции на рынках РФ и зарубежных рынках.

В настоящий момент в городе Набережные Челны функционирует более 100 000  малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Для многих предпринимателей, ведущих свою деятельность в Набережных Челнах, проблема с поиском нужного для работы офиса в промышленной зоне города по приемлемой цене остается одной из самых актуальных, что повышает привлекательность проекта делового центра «MAXTAU», не имеющего аналогов по масштабу и пакету предлагаемых услуг в городе Набережные Челны Республики Татарстан.

В ходе изучения рынка выяснилось, что потенциальными арендаторами для делового центра «MAXTAU» будут являться предприятия и предприниматели, арендующие в настоящее время помещения в типовых зданиях АБК или реконструированных заводских зданиях в районе БСИ, Промкомзоны, Стройбазы.

Месторасположение будущего делового центра – это территория, прилегающая к первой автодороге, не имеющей ограничений по виду транспорта, между жилыми микрорайонами и промышленной зоной, что также повышает привлекательность проекта для потенциальных арендаторов.

1.2. Краткая характеристика проекта

- Основание проекта

Деловой центр «MAXTAU» является уникальным по своей сути деловым центром в городе Набережные Челны. Его уникальность состоит в идеологии и разработанной концепции. Главная идея, которая пронизывает этот объект, заключается в максимуме технологий авторского уюта. Концептуальная особенность заключается во внедрении современных технологий строительства объекта, его эксплуатации и управлении.

Одной из отличительной чертой, подчеркивающей уникальность делового центра является применение новейших технологий кондиционирования и вентиляции помещений, исключающих возможность снижения производительности труда.

Оснащение центра такими передовыми IT технологиями позволяет обеспечить оперативное решение вопросов связанных с ведением бизнеса в современных условиях.

Наличие складских помещений особенно привлекательно для предприятий малого и среднего бизнеса занятых в производстве и реализации различных товаров. Нужно отметить, что подъездные пути к складским помещениям и приспособленные дебаркадеры способствуют быстрой погрузке и разгрузке автотранспорта.

Деловой центр «MAXTAU» представляет собой 6-ти уровневое здание, общей площадью 28149 кв.м. Объект включает в себя: офисные помещения, склады, автостоянку, гостиницу, кафе.

Таблица 1.

Общий объем строительства

| Назначение помещений | Площадь м2 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Офисы + склады | 15070 | 53,53 |
| Вспомогательные помещения | 5773 | 20,51 |
| Гостиница | 992 | 3,52 |
| Автостоянка ( 80м\мест ) | 1910 | 6,78 |
| Автосалон | 653 | 2,32 |
| Авто-магазин | 780 | 2,77 |
| СТО | 2130 | 7,57 |
| Кафе | 841 | 2,99 |
| ИТОГО: | 28149 | 100,00 |

Таблица 2.

Первая очередь строительства Делового центра «MAXTAU»

| Назначение помещений | Площадь м2 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Офисы | 9 205 | 58,80 |
| Складские помещения | 2 275 | 14,50 |
| Вспомогательные помещения | 4 170 | 26,70 |
| ИТОГО: | 15650 | 100,00 |

Таблица 3.

Вторая очередь строительства Делового центра «MAXTAU»

| Назначение помещений | Площадь м2 | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Офисы + склады | 3590 | 28,70 |
| Вспомогательные помещения | 1603 | 12,80 |
| Гостиница | 992 | 7,90 |
| Автостоянка (80м\мест) | 1910 | 15,30 |
| Автосалон | 653 | 5,20 |
| Авто-магазин | 780 | 6,30 |
| СТО | 2130 | 17,10 |
| Кафе | 841 | 6,70 |
| ИТОГО: | 12499 | 100,00 |

- Место расположения объекта инвестирования.

Деловой центр расположен в близи основной транспортной магистрали г. Набережные Челны, а также в нескольких километрах от федеральной трассы М7 Москва-Уфа. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии развитой транспортной инфраструктуры. Необходимо отметить, что объект расположен в непосредственной близости от электроподстанций и тепловых сетей.

- Инвестиционная фаза проекта (период, лет).

Предполагается использовать технологию строительства производительности, позволяющую возвести объект в указанные сроки. Срок строительства и сдачи первой очереди 9 месяцев.

- Ввод здания в эксплуатацию.

Ввод здания в эксплуатацию планируется в зависимости от финансирования после строительства в течение 9 месяцев – офисы и складские помещения – в течение 6 оставшихся месяцев.

Таблица 4.

Ввод здания Делового центра «MAXTAU» в эксплуатацию

| Назначение помещений | Площадь м2 | Доля, % | 1 очередь | 2 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь м2 | Доля от общей площади, % | Площадь м2 | Доля от общей площади, % |
| Офисы + склады | 15070 | 53,53 | 11480 | 76,2 | 3590 | 23,8 |
| Вспомогательные помещения | 5773 | 20,51 | 4170 | 72,2 | 1603 | 27,8 |
| Гостиница | 992 | 3,52 |  |  | 992 | 100 |
| Автостоянка (80м\мест ) | 1910 | 6,78 |  |  | 1910 | 100 |
| Автосалон | 653 | 2,32 |  |  | 653 | 100 |
| Авто-магазин | 780 | 2,77 |  |  | 780 | 100 |
| СТО | 2130 | 7,57 |  |  | 2130 | 100 |
| Кафе | 841 | 2,99 |  |  | 841 | 100 |
| ИТОГО: | 28149 | 100,00 | 15650 | 55,5 | 12499 | 44,5 |

1.3. Инвестиции.

1.3.1.	Общая стоимость проекта ( млн.руб.) -550, в том числе.

Таблица 5.

Расшифровка затрат на строительство Делового центра «MAXTAU»

| № п/п | Наименование издержек проекта | Сумма издержек (млн.руб. с НДС) | Удельный вес затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные вложения | 546,4 | 100 |
| 1.1. | Проектные работы | 17 | 3,1 |
| 1.2. | Оборудование | 150 | 27,5 |
| 1.3. | Строительные работы | 120 | 22 |
| 1.4. | Монтажные работы | 180 | 33 |
| 1.5. | Вспомогательное оборудование в составе здания | 1 | 0,2 |
| 1.6. | Прочие затраты | 78,4 | 14,4 |
| 1.6.1. | Непредвиденные расходы: | 71,1 | 13 |
|  | Подключение электричества 3МВТ | 54 | 9,9 |
|  | ЧВК | 1,5 | 0,3 |
|  | Газ | 2 | 0,4 |
|  | СТУ по пожарной безопасности | 1,5 | 0,3 |
|  | Прочие расходы | 12,1 | 2,2 |
| 1.6.2. | Функции застройщика (технадзор) | 7,3 | 1,3 |

    - Потребность в капитальных вложениях в инвестиционный проект по временным периодам (Приложение 1).

Таблица 6.

Расходование денежных средств по очередям строительства

| Назначение помещений | Площадь, м2 | Доля, % | 1 очередь | 2 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость строительства, руб. | Доля от общей площади, % | Стоимость стр-ва, руб. | Доля от общей площади, % |
| Офисы + склады | 15070 | 53,53 | 252560000 | 76,2 | 78980000 | 23,8 |
| Вспомогательные помещения | 5773 | 20,51 | 62550000 | 72,2 | 24045000 | 27,8 |
| Гостиница | 992 | 3,52 |  |  | 24800000 | 100 |
| Автостоянка (150м\мест ) | 1910 | 6,78 |  |  | 9550000 | 100 |
| Автосалон | 653 | 2,32 |  |  | 11101000 | 100 |
| Авто-магазин | 780 | 2,77 |  |  | 13260000 | 100 |
| СТО | 2130 | 7,57 |  |  | 31950000 | 100 |
| Кафе | 841 | 2,99 |  |  | 22707000 | 100 |
| ИТОГО: | 28149 | 100,00 | 315110000 | 55,5 | 216393000 | 44,5 |

    - Распределение инвестиционных издержек по временным периодам (Приложение 2).

Таблица 7.

| Помесячный план расходования денежных средств, срок строительства 9 месяцев |
| --- |
| Срок строитель-ства | % стоим-ть ст-ва | Стоим-ть стр-ва делового центра | Доля, % | S продаж, м2 | Выручка, руб. | Себест-ть стр-ва, руб | Прибыль от продаж, руб. |
| 1 мес | 20% | 109 300 600 |  | 11500 | 50 000 | 22 000 |  |
| 2 мес | 10% | 54 650 300 |  |  |  |  |  |
| 3 мес | 10% | 54 650 300 |  |  |  |  |  |
| 4 мес | 10% | 54 650 300 | 30% | 3450 | 172 500 000 | 75 900 000 | 96 600 000 |
| 5 мес | 10% | 54 650 300 | 30% | 3450 | 172 500 000 | 75 900 000 | 96 600 000 |
| 6 мес | 10% | 54 650 300 | 20% | 2300 | 115 000 000 | 50 600 000 | 64 400 000 |
| 7 мес | 10% | 54 650 300 | 10% | 1150 | 57 500 000 | 25 300 000 | 32 200 000 |
| 8 мес | 10% | 54 650 300 | 5% | 575 | 28 750 000 | 12 650 000 | 16 100 000 |
| 9 мес | 10% | 54 650 300 | 5% | 575 | 28 750 000 | 12 650 000 | 16 100 000 |
| ИТОГО: | 100% | 546 503 000 | 100% | 11500 | 575 000 000 | 253 000 000 | 322 000 000 |

1.4. Источники финансирования проектов

- Источники финансирования проекта даны в Приложении 3.

- Планируемые источники инвестиций:

- взнос в уставной капитал в денежной форме(млн.руб.) - 10;

- акционирование (млн. руб.) - 220 (ЗАО – продажа обыкновенных акций)

- доходы от продажи 11 500 кв.м. (млн. руб.) – 320 (общая сумма доходов от продаж 575 млн. руб., необходимо продать – 6400 кв.м. (56% от запланированной площади)).

1.5. Основные условия и допущения, принимаемые при расчете бизнес плана

- Расчетный период проекта -1 год (2009г.)

- В расчете использован валютный курс ЦБРФ – 25,2464 руб. за 1 доллар (на 30.09.08.);

- 36,3700 руб. за 1 евро (на 30.09.08.).

- Срок полезного использования предварительно принят:

1.5.3.1. по оборудованию (лет) - 25;

      - по зданиям и сооружениям (лет) – 30;

1.5.4. Прогнозируемый объем реализации площадей ( продажа, сдача в аренду) (Приложение 4).

- Средняя цена продаж за единицу площади (руб. с НДС).

Таблица 8.

Средняя цена продаж за единицу площади в Деловом центре «MAXTAU»

| Назначение помещений | Стоимость аренды, руб/м2 | НДС | Стоимость аренды с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Офисы + склады | 500 | 90 | 590 |
| Вспомогательные помещения | 100 | 18 | 118 |
| Гостиница | 700 | 126 | 826 |
| Автостоянка (150м\мест ) | 20 | 3,6 | 23,6 |
| Автосалон | 500 | 90 | 590 |
| Авто-магазин | 500 | 90 | 590 |
| СТО | 500 | 90 | 590 |
| Кафе | 500 | 90 | 590 |

1.5.6. Условия расчета численности работающих, расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды. Численность работающих, расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды.

Таблица 9.

Расчет фонда оплаты труда Делового центра «MAXTAU»

| Работники | Чис-ть, чел. | З/п за месяц, руб. | Ср. з/п за год, руб. | Отчисления на соц. нужды, руб. | Общий фонд оплаты труда, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На 1-го раб-ка | На всех |
| 1. руководитель | 1 | 20 000 | 240 000 | 62 400 | 302 400 | 302 400 |
| 2. Заместитель | 3 | 15 000 | 180 000 | 46 800 | 226 800 | 680 400 |
| 3. Специалисты | 7 | 10 000 | 120 000 | 31 200 | 151 200 | 1 058 400 |
| 4. Рабочие | 43 |  |  |  |  |  |
| - охрана | 16 | 10 000 | 120 000 | 31 200 | 151 200 | 2 419 200 |
| - уборщицы | 12 | 10 000 | 120 000 | 31 200 | 151 200 | 1 814 400 |
| - сантехники | 3 | 10 000 | 120 000 | 31 200 | 151 200 | 453 600 |
| электрики | 4 | 10 000 | 120 000 | 31 200 | 151 200 | 604 800 |
| - дворники | 4 | 10 000 | 120 000 | 31 200 | 151 200 | 604 800 |
| - администраторы | 4 | 10 000 | 120 000 | 31 200 | 151 200 | 604 800 |
| Итого: | 54 | 105 000 | 1 260 000 | 327 600 | 1 587 600 | 8 542 800 |

1.5.7. Общие затраты на содержание объекта Делового центра «MAXTAU»

Таблица 10.

Затраты на содержание объекта Делового центра «MAXTAU»

| Расходы | Сумма, млн.. руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Эксплуатационные расходы инженерных систем | 8 590 | 50 |
| 2. Отчисления в фонд оплаты труда | 6 780 | 39 |
| 3. Отчисления на соц. нужды | 1 762,8 | 11 |
| Всего: | 17 132,8 | 100 |

1.6. Показатели эффективности проекта

- Горизонт планирования - с 2009 года по 2013 год.

- Показатели эффективности проекта (Приложение 4).

Таблица 11.

Показатели эффективности проекта Делового центра «MAXTAU»

| Показатели | продажа - 100 % | продажа - 80 % | Продажа - 50 %, аренда - 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 80% | 50% | 100% | 80% | 50% |  |
| Сумма расходов (руб.) | 563 684 768 |
| Сумма доходов (руб.) | 702 125 600 | 676 700 480 | 638 562 800 | 670 688 400 | 683 400 960 | 670 688 400 | 766 376 800 |
| Простой срок окупаемости (инвест) (лет) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2,20 | 2,20 | 3,20 | 3,20 |
| Простой срок окупаемости (реал) (лет) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2,20 | 2,20 | 3,20 | 3,20 |
| Простой срок окупаемости (дисконт) (лет) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| Чистый поток наличности (рубли) | 138 440 832 | 113 015 712 | 74 878 032 | 98 412 748 | 102 534 424 | 72 640 096 | 168 328 496 |
| Внутренняя норма доходности | 24,80% | 17,40% | 14,90% | 12,00% | 7,80% | 0,44% | 0,44% |
| NPV | 56 326 449 | 36 713 336 | 7 293 666 |  |  |  |  |
| год | 2009 | 2009 | 2009 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 |

2. Рынок и конкуренция

2.1. Общая характеристика рынка (анализ перспективных количественных и качественных потребностей рынка)

Татарстан по праву можно назвать строящейся республикой. На протяжении последних лет в республике постоянно ведется крупномасштабное строительство.

В строительном комплексе Республики Татарстан сегодня действуют около 4,3 тыс. организаций. Среди них 3,7 тыс. подрядных и субподрядных организаций, 290 - проектно-изыскательских, 230 предприятий промышленности строительных материалов. В строительной сфере сосредоточено 3,2% всех основных фондов, в валовом региональном продукте доля строительства и промышленности строительных материалов составляет 13,5%.

2.2. Основные конкуренты и их общая характеристика

- Список основных конкурентов и их основные сильные стороны.

В Республике Татарстан в целом, и в г. Набережные Челны в частности, сосредоточены мощные строительные и производственные предприятия и холдинги. В г. Набережные Челны расположены следующие производства строительных конструкций: ГУП «Комбинат строительных материалов», ОАО «Завод ячеистых бетонов», ООО «Камгэсстройматериалы», ООО «Домостроительный комбинат» и другие (полный перечень строительных организаций представлен в Приложении).

В настоящее время на рынке г. Набережные Челны присутствуют следующие компании, занимающиеся строительством коммерческой недвижимости:

1. ЗАО «Проектно-строительный трест «Подряд»;

2. Фирма «Оримекс Сувар»;

3. ОАО «Завод ячеистых бетонов»;

4. ООО «Аква-Регион».

На сегодняшний день также осуществляется проектирование и подготовка к строительству 4 микрорайонов, вошедших в Федеральную целевую программу «Доступное и комфортное жилье гражданам России»:

- Прибрежный (площадь – 182 га, 1,5 млн. кв. м. жилья);

- Замелекесье (1 млн. кв. м. жилья);

- Яшьлек (площадь (площадь – 30 га, 350 тыс. кв. м. жилья);

- Красные Челны (площадь – 11,1 га, 126 тыс. кв. м. жилья).

- Описание функциональных и потребительских свойств конкурирующих продуктов. Технологическое состояние конкурентов, возможность их технологических достижений влиять или повлиять в будущем на деятельность предприятия.

Трест "ПОДРЯД"

Трест ПОДРЯД эффективно работает уже более 16 лет. Визитной карточкой треста в г. Набережные Челны являются здание делового центра «Форт-Диалог».

С 2003 года на строительной базе треста начался выпуск строительной продукции (монолитный, сборный железобетон, пенобетон, плиты «Фасст»). В 2005 году запущен цех по производству пластиковых окон и витражей, с использованием немецкого профиля «KBE».

ООО «Аква-Регион»

ООО «Аква-Регион» основана в 1996 году.

На протяжении 10 лет фирма «Аква–Регион» занимается промышленным внедрением современных методик, технологий и подходов к выполнению специальных ремонтно-строительных работ. Спектр выполняемых работ затрагивает все области строительной деятельности: от проектно-изыскательных и инжиниринговых услуг до производства комплексов работ непосредственно на строительной площадке.

ООО "Аква-Регион" предлагает в аренду помещения в строящемся Административном здании многофункционального назначения, которое расположено по адресу: пр-кт М. Джалиля, 78. Оно будет представлять собой трехэтажное здание с эксплуатируемым цокольным этажом.

2.3. Общая характеристика предприятия «MAXTAU» и его конкурентоспособность

- Краткая справка о предприятии.

Компания «САЛКЫН-СЕРВИС» (основной учредитель  Делового центра «MAXTAU») 6 лет успешно работает на российском рынке, предлагая свои услуги по поставке и монтажу оборудования систем вентиляции, строительству котельных и тепловых пунктов, тепло-водоснабжения, водопроводов и канализации. За это время компанией выполнено инженерное обустройство производственных объектов, объектов социально-культурного назначения, коттеджных построек.

В настоящее время компания «САЛКЫН-СЕРВИС» выполняет полный цикл инженерного обеспечения объектов – от маркетинга проекта и подготовки рабочей документации до сдачи объекта «под ключ» и эксплуатационного сопровождения. Опыт компании позволяет качественно выполнять полный комплекс работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке систем отопления, вентиляции, кондиционированию, а также внутренних инженерных систем.

- Уставной капитал.

10 млн.рублей

- Краткая характеристика инфраструктуры.

Планируется создание инфраструктуры путем привлечения в качестве арендаторов страхового агентства, банка, туристического агентства, компьютерной компании, парикмахерской и т.д.

- Характеристика логистических возможностей предприятия.

Месторасположение – территория, прилегающая к первой автодороге, не имеющей ограничений по виду транспорта, между жилыми микрорайонами и промышленной зоной, что увеличивает логистические возможности делового центра. Большинство предприятий, которые смогут обеспечить благоустройство дорог, монтаж окон, возведение сборного железобетона и проч. находятся вблизи объекта строительства, что важно для быстрой и своевременной реализации проекта.

- Снабжение электро и тепловой энергией.

При строительстве закладываются современные инженерные системы, позволяющие контролировать и регулировать климат в каждом помещении делового центра.

Использование энергосберегающих инженерных систем, позволят сократить использование электроэнергии, тепла и воды, что в свою очередь повлечет снижение расходов на содержание и обслуживание помещения.

2.4. Целевая аудитория Делового центра «MAXTAU»

2.4.1. Целевая аудитория Делового центра «MAXTAU» включает организации, расположенные на территории Стройбазы и БСИ.

г. Набережные Челны является динамично развивающимся муниципальным образованием. На его территории расположено 100 тыс. малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, из них:

60% - предприятия промышленного производства и оптовой торговли промышленными товарами;

40% - предприятия, занимающиеся предоставлением услуг.

3. Технические характеристики объекта и его конкурентные преимущества

3.1.Описание объекта

3.1.1.	Краткое описание объекта, основные преимущества перед конкурентами, предпосылки к созданию нового производства.

Офисный центр характеризуется следующими признаками:

  - Легковозводимый, железобетонный каркас здания с использованием типовых модулей;

  - Оснащение современными инженерными системами вентиляции кондиционирования, пылеудаления и воздушного отопления;

- Отделка площадей с применением современных качественных материалов с возможной перепланировкой;

- Оптоволоконная связь (Интернет);

- Круглосуточная охрана и видеонаблюдение;

- Парковочные места на 500 автомобилей;

- Кафе;

- Услуги ресепшен;

- Создание инфраструктуры путем привлечения в качестве арендаторов страхового агентства, банка, туристического агентства, компьютерной компании, парикмахерской и т.д. Примечание: приведенный перечень является предварительным, возможно его изменение в процессе разработки;

- Управляющая компания.

    - Функциональное назначение объекта, цели предназначения объекта.

Строительство деловой центра предназначено для продажи и сдачи в аренду офисно-складских помещений для ведения предпринимательской деятельности.

3.2. Состояние разработки

3.2.1. Характеристика состояния разработки.

На сегодняшний день завершаются проектные работы и осуществляется государственная регистрация договора аренды на земельный участок  площадью 14 840 м2 с правом его застройки.

4. План реализации товара

4.1. Прогноз строительства и продаж в период выхода проекта на производственную мощность

4.1.1.Прогноз дохода от сдачи в аренду имущества

Таблица 12

Прогноз дохода от сдачи в аренду помещений  Делового центра «MAXTAU» на 2009-2013гг.

| № п.п. | Год планирования. | Ед. измерения количества продукции. | S кв.м. | Прогноз выручки от реализации (млн. руб с НДС). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100% | 80% | 50% |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7 |
| 1. | 2009 год | кв.м. | 16 649 | 63,56 | 50,85 | 31,78 |
| 2. | 2010 год | кв.м. | 16 649 | 69,9 | 55,9 | 34,9 |
| 3. | 2011 год | кв.м. | 16 649 | 76,9 | 61,5 | 38,4 |
| 4. | 2012 год | кв.м. | 16 649 | 84,5 | 67,6 | 42,2 |
| 5. | 2013 год | кв.м. | 16 649 | 93 | 74,4 | 46,5 |
| Всего: | - | - | 387,86 | 310,25 | 193,78 |

4.2. Сравнительный анализ цен на аренду помещений в г. Набережные Челны

4.2.1.Сравнительный анализ цен конкурентов (в виде таблицы).

Таблица 13

Сравнительный анализ цен конкурентов на аренду помещений

| Название | Цена, руб./кв.м. |
| --- | --- |
| Специализированные организации |
| City Line | 1200 |
| Девон кредит | 600 |
| Административно-деловой центр | 550 |
| Форт Диалог | 550 |
| Реконструированные здания |
| Орловка | 450 |
| Детские сады | 700 |
| Камазжилбыт | 420 |
| БСИ | 400 |
| Цокольные этажи жилых домов |
| В районе Нового города | 600-1000 |
| В районе п. ЗЯБ | 500-800 |
| В районе п. ГЭС | 180-450 |
| Агентства |
| Рент Сервис | 400-550 |
| Партнер + | 400 |
| Полиэпласт | 439 |
| Татжилинвест | 450-600 |
| Камская недвижимость | 430-450 |
| Дом советов | 600-1000 |
| Торговые центры | 500 |

    - Средняя цена реализации продукции – 500руб./кв.м.

5. План эксплуатационных расходов (Приложение 5)

6. План по трудовым ресурсам (Приложение 6)

7. Организационно-правовая форма реализации проекта

Закрытое акционерное общество «MAXTAU»

8. Оценка рисков и пути снижения их воздействия.

8.1. Оценка рисков.

Таблица 14

Оценка рисков инвестиционного проекта

| №п.п | Наименование группы рисков. | Содержание риска. | Влияние на ожидаемую прибыль | Вид риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Финансовые риски | Эмиссия акций – неполное размещение | Задержка строительства | Допустимый |
|  | Коммерческие риски | Объемы продаж офисных помещений - недостигнуты запланированные объемы | Задержка строительства | Допустимый |
|  | Внутрифирменные риски | Срыв строительства из-за подрядчиков | Задержка строительства | Допустимый |
|  | Макроэкономические риски | Повышение цен на ресурсы | Повышение расходов | Допустимый |
|  | Коммерческие риски | Рост числа конкурентов – недостигнуты запланированные объемы аренды | Снижение доходов | Допустимый |

8.2. Методы снижения рисков.

Таблица 15

Мероприятия по снижению возможных рисков проекта

| № п.п. | Мероприятия, снижающие воздействие риска. | Снижение риска (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Первоначальное согласование объема выпуска акций с потенциальными инвесторами | 100 |
|  | Резервирование средств | 50 |
|  | Диверсификация, страхование | 50 |

Коммерческие риски – для бесперебойного строительства организации достаточно реализовывать ежемесячно по 8-10 % от запланированного общего объема продаж (11 500 кв.м.).

Таблица 16

Необходимые объемы продаж для обеспечения бесперебойного строительства Делового центра «MAXTAU»

| Срок строительства | % стоимости строительства | Стоимость строительства делового центра (руб.) | Доля, % | S продаж, м2 | Выручка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 мес | 20% | 109 300 600 |  | 11500 | 50 000 |
| 2 мес | 10% | 54 650 300 |  |  |  |
| 3 мес | 10% | 54 650 300 |  |  |  |
| 4 мес | 10% | 54 650 300 | 10% | 1150 | 57 500 000 |
| 5 мес | 10% | 54 650 300 | 10% | 1150 | 57 500 000 |
| 6 мес | 10% | 54 650 300 | 10% | 1150 | 57 500 000 |
| 7 мес | 10% | 54 650 300 | 10% | 1150 | 7 500 000 |
| 8 мес | 10% | 54 650 300 | 10% | 1150 | 57 500 000 |
| 9 мес | 10% | 54 650 300 | 10% | 1150 | 57 500 000 |
| ИТОГО: | 100% | 546 503 000 | 60% | 6900 | 345 000 000 |

Рост числа конкурентов –  недостигнуты запланированные объемы аренды. Следует учитывать, что для обе6спечения безубыточного функционирования организации достаточно сдавать в аренду 10-15 % площади. Доходы от аренды составят 10 млн. рублей, эксплуатационные расходы на все здание составляют – 8,6 млн. рублей.

Расчет финансовых результатов, план денежных поступлений за 2009-2013 год представлен в Приложении 8-9. Оценка стоимости Делового центра «MAXTAU» представлена в Приложении 10.

9.Вывод

1. В настоящий момент в городе Набережные Челны функционирует более 100 000  малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Для многих предпринимателей, ведущих свою деятельность в Набережных Челнах, проблема с поиском нужного для работы офиса в промышленной зоне города по приемлемой цене остается одной из самых актуальных. Строительство Делового центра «MAXTAU» позволит решить обозначенные проблемы.

Цели проекта удовлетворение спроса в складских помещениях для ведения предпринимательской деятельности, путем создания к 2009 году 6-ти этажного современного офисного центра, общая площадь которого будет составлять 28 149 кв.м. и стоимостью в размере 550 млн. руб., с удобным месторасположением, индивидуальной концепцией, функциональностью, высоким качеством услуг, современным уровнем сервиса и комфорта, с недорогой арендной платой (в размере 500 руб. за кв.м.).

Предполагается использовать технологию строительства, позволяющую возвести объект в срок - 9 месяцев. Ввод здания в эксплуатацию планируется в зависимости от финансирования после строительства в течение 9 месяцев – офисы и складские помещения – в течение 6 оставшихся месяцев.

Финансирование проекта планируется осуществлять за счет двух источников:

акционирования – 220 млн. руб.;

средств от продажа площадей (11 500 кв.м.) – 320 млн.руб.

2. Потенциальными арендаторами для делового центра «MAXTAU» будут являться предприятия и предприниматели, арендующие в настоящее время помещения в типовых зданиях АБК или реконструированных заводских зданиях в районе БСИ, Промкомзоны, Стройбазы.

3. Деловой центр «MAXTAU» характеризуется следующими признаками:

- легковозводимый, железобетонный каркас здания с использованием типовых модулей;

- оснащение современными инженерными системами вентиляции кондиционирования, пылеудаления и воздушного отопления;

- отделка площадей с применением современных качественных материалов с возможной перепланировкой;

- оптоволоконная связь (Интернет);

- круглосуточная охрана и видеонаблюдение;

- парковочные места на 500 автомобилей;

- кафе;

- услуги ресепшен;

- создание инфраструктуры путем привлечения в качестве арендаторов страхового агентства, банка, туристического агентства, компьютерной компании, парикмахерской и т.д. Примечание: приведенный перечень является предварительным, возможно его изменение в процессе разработки;

- управляющая компания.

4. Планируемый доход от сдачи в аренду офисных и складских помещений (в год) составит при:

- 100% - 387,8 млн.руб.;

- 80 % - 310,2 млн. руб.;

- 50 % - 193,7 млн. руб.

Для бесперебойного строительства Делового центра достаточно реализовывать ежемесячно по 8-10 % от запланированного общего объема продаж (11 500 кв.м.).

Для обе6спечения безубыточного функционирования Делового центра достаточно сдавать в аренду 10-15 % площади. Доходы от аренды составят 10 млн. рублей, эксплуатационные расходы на все здание составляют – 8,6 млн. рублей.

5. Проект строительства Делового центра «MAXTAU» является экономически эффективным, при вариантах (при ставке дисконтирования – 11%):

- 100 % аренды - дисконтированный срок окупаемости проекта составляет –9,5 месяцев, NPV – 56 326 449 рублей, внутренняя норма доходности – 24,8;

- 80 % - дисконтированный срок окупаемости проекта составляет –9,5 месяцев, NPV – 36 713 336 рублей, внутренняя норма доходности – 17,4 %;

- 50 % - дисконтированный срок окупаемости проекта составляет –9,5 месяцев, NPV – 7 293 666 рублей, внутренняя норма доходности – 14,9 %.

В целом ход строительства и проектирования проходит удовлетворительно. Процесс получения ТУ и заключения договоров на технологические присоединения находится в активной стадии.

Приложение 1.

Потребность в капитальных вложениях

(млн. руб.)

| № п.п. | Наименование показателей | Ранее реализованные | Всего | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | по кварталам |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Капитальные вложения по утвержденному проекту. всего | 0 | 546,4 | 546,4 | 218,6 | 163,9 | 163,9 | 0 |
| 1.1. | оборудование | 0 | 146,4 | 146,4 | 100 | 46,4 | 0 | 0 |
| 1.2. | СМР, ПИР. ПНР "в холостую" и прочие |  | 400 | 400 | 118,6 | 117,5 | 163,9 | 0 |

Приложение 2.

Инвестиционные издержки

(млн. руб.)

| № п.п. | Виды издержек | Ранее реализованные | Всего | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | по кварталам |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Прединвестиционные затраты | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2. | Затраты на основные средства | - | 546,4 | 546,4 | 218,6 | 163,9 | 163,9 | - |
| 2.1. | технологическое оборудование | - | 146,4 | 146,4 | 100 | 46,4 | - | - |
| 2.2. | СМР, ПИР, ПНР "в холостую" и прочие | - | 400 | 400 | 118,6 | 117,5 | 163,9 | - |
| 3. | Нематериальные активы (ноу-хау) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Вложения в прирост оборотного капитала и IJHP под нагрузкой | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Выкуп производственных площадей | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Общая сумма издержек | 15 | 546.4 | 546 | 218,6 | 163,9 | 163,9 | - |
| 6.1. | в том числе НДС по капитальным вложениям | 2,7 | 98,4 | 98,4 | 39,3 | 29,5 | 29,5 |  |

Приложение 3.

Источники финансирования инвестиционного проекта

(млн. руб.)

| № ii.ii. | Наименование показателей | Средства на начало реализации проекта | 2009 год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего. | по кварталам |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Взнос в уставный капитал в денежной форме | 220 | 218,6 | 218,6 |  |  |  |
| 1.2. | Нераспределенная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Неиспользованная амортизация основных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Амортизация нематериальных активов |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Результата от продажи основных средств |  | 327,8 |  | 163,9 | 163,9 |  |
| 1.6. | Собственные средства, всего | 220 | 546,4 |  |  |  |  |
| 2. | ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кредиты коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Прочие |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Заемные и привлеченные средства, всего |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 220 | 546,4 | 218,6 | 163,9 | 163,9 |  |

Приложение 4.

Показатели эффективности инвестиционного проекта по строительству Делового центра «MAXTAU»

(рублей)

| Показатели | продажа - 100 % | продажа - 80 % | Продажа - 50 %, аренда - 100 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100% | 80% | 50% | 100% | 80% | 50% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма расходов | 563 684 768 |
| Сумма доходов | 702 125 600 | 676 700 480 | 638 562 800 | 670 688 400 | 683 400 960 | 670 688 400 | 766 376 800 |
| Простой срок окупаемости (инвест) (лет) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2,20 | 2,20 | 3,20 | 3,20 |
| Простой срок окупаемости (реал) (лет) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2,20 | 2,20 | 3,20 | 3,20 |
| Простой срок окупаемости (дисконт) (лет) | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 |
| Чистый поток наличности (рубли) | 138 440 832 | 113 015 712 | 74 878 032 | 98 412 748 | 102 534 424 | 72 640 096 | 168 328 496 |
| Внутренняя норма доходности | 24,80% | 17,40% | 14,90% | 12,00% | 7,80% | 0,44% | 0,44% |
| NPV | 56 326 449 | 36 713 336 | 7 293 666 |  |  |  |  |
| год | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 |

Условия строительства:

1.  в первый год строительства (2009 год) – предполагается продать 11 500 кв.м.  –  офисных помещений;

2.  сдаваться в аренду будут офисные и складские помещения площадью – 16 649 кв.м.

Соответственно в расчетах представлены варианты, когда из данных планируемых объемов будут проданы – 100 % (11500 кв.м.), 80% (9200 кв.м.) и 50 %  (5750 кв.м.) площадей и одновременно сданы в аренду из запланированных помещений – 100 % (16649 кв.м.), 80% (11319 кв.м.) и 50 % (8325 кв.м.).

Приложение 4.

Программа сдачи в аренду офисных и складских помещений Делового центра «MAXTAU»

(млн. руб.)

| № п.п. | Год планирования | Ед. измерения количества продукции. | Количество | Прогноз выручки от реализации (млн. руб. с НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2009 год | кв.м. | 16 649 | 63,56 | 50,85 | 31,78 | Варианты 100 %; 80 %; 50 % сдаются в аренду |
| 2. | 2010 год | кв.м. | 16 649 | 69,9 | 55,9 | 34,9 |  |
| 3. | 2011 год | кв.м. | 16 649 | 76,9 | 61,5 | 38,4 |  |
| 4. | 2012 год | кв.м. | 16 649 | 84,5 | 67,6 | 42,2 |  |
| 5 | 2013 год | кв.м. | 16 649 | 93 | 74,4 | 46,5 |  |
| Всего: | X | - | 387,86 | 310,25 | 193,78 |  |

Сравнительная характеристика сдачи помещений в аренду Делового центра «MAXTAU» (рублей)

| Назначение помещений | Площадь, м2 | Стоимость аренды, руб/м2 | 100% аренды | 80% аренды | 50% аренды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Офисы + склады | 3570 | 500 | 1 785 000 | 1 428 000 | 892 500 |
| Вспомогательные помещения | 5773 | 100 | 577 300 | 461 840 | 288 650 |
| Гостиница | 992 | 700 | 694 400 | 555 520 | 347 200 |
| Автостоянка (80м\мест ) | 1910 | 20 | 38 200 | 30 560 | 19 100 |
| Автосалон | 653 | 500 | 326 500 | 261 200 | 163 250 |
| Авто-магазин | 780 | 500 | 390 000 | 312 000 | 195 000 |
| СТО | 2130 | 500 | 1 065 000 | 852 000 | 532 500 |
| Кафе | 841 | 500 | 420 500 | 336 400 | 210 250 |
| Выручка от аренды в мес. | - | - | 5 296 900 | 4 237 520 | 2 648 450 |
| Экспл.расх.инж.сист. в мес. | 16 649 | 43 | 715 907 | 715 907 | 715 907 |
| Прибыль от аренды в мес. | - | - | 4 580 993 | 3 521 613 | 1 932 543 |
| Прибыль от аренды в год | - | - | 54 971 916 | 42 259 356 | 23 190 516 |

Приложение 5.

Затраты на эксплуатацию Делового центра «MAXTAU»

(тыс. руб.)

| № п.п. | Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Прямые (условно - переменные) затраты - всего | 6501.6 | 7151.7 | 7868 | 8653.7 | 9519 |
| 1.1. | эксплуатационные расходы | - | - | - | - | - |
| 1.2. | затраты на оплату труда производственных рабочих. | 5160 | 5676 | 6244 | 6868,4 | 7555 |
| 1.3. | отчисления на социальные нужды | 1341,6 | 1475,7 | 1623 | 1785,3 | 1964 |
| 2. | Условно – постоянные (общие) затраты -всего | 10641,2 | 11709,2 | 12872,8 | 14160 | 15574,9 |
| 2.1. | эксплуатационные расходы | 8590 | 9449 | 10393 | 11432,3 | 12575,5 |
| 2.2. | затраты на оплату труда | 1620 | 1782 | 1960,2 | 2156,2 | 2371,8 |
| 2.3. | отчисления на социальные нужды | 421,2 | 468,2 | 509,6 | 560,5 | 616,6 |
| 2.4. | прочие расходы | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 4. | Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) - всего | 17142,8 | 18860,9 | 20739,8 | 22813,7 | 25093,9 |
| 4.1. | эксплуатационные расходы | 8590 | 9449 | 10393 | 11432,3 | 12575,5 |
| 4.2. | затраты на оплату труда | 6780 | 7458 | 8204,2 | 9024,6 | 9926,8 |
| 4.3. | отчисления на социальные нужды | 1762,8 | 1938,9 | 2132,6 | 2345 | 2590,6 |
| 4.4. | прочие расходы | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 5. | НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. | 2615 | 2877 | 3163,7 | 3480 | 3827,8 |

Приложение 6.

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды Делового центра «MAXTAU»

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Численность работающих по проекту -всего | человек | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 1.1. | Рабочие, непосредственно занятые обслуживанием | человек | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1.2. | Рабочие, служащие и ИТР, не занятые обслуживанием | человек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1.3. | Сотрудники аппарата управления центра | человек | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятые обслуживанием - всего | тыс. руб. | 6501,6 | 7151,7 | 7867 | 8653,7 | 9519 |
| 2.1. | заработная плата | тыс. руб. | 5160 | 5676 | 6224 | 6868,4 | 7555 |
| 2.2. | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1341,6 | 1475,7 | 1623 | 1785,3 | 1964 |
| л. | Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР. не занятых непосредственно обслуживанием - всего | тыс. руб. | 1058,4 | 1164,2 | 1280,6 | 1408,6 | 1549,5 |
| 3.1. | заработная плата | тыс. руб. | 840 | 924 | 1016,4 | 1118 | 1229,8 |
| 3.2. | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 218,4 | 240,2 | 264,2 | 290,6 | 319,7 |
| 4. | Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления центром - всего | тыс. руб. | 982,8 | 1081 | 1189,2 | 1308,1 | 1438,9 |
| 4.1. | заработная плата | тыс. руб. | 780 | 858 | 943,8 | 1038,2 | 11142 |
| 4.2. | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 202,8 | 223 | 245,4 | 269,9 | 296,9 |
| 5. | Расходы на оплату труда - всего | тыс. руб. | 8542,8 | 9396,9 | 10336,8 | 11370,4 | 12507,4 |
| 5.1. | заработная плата | тыс. руб. | 6780 | 7458 | 8204,2 | 9024,6 | 9926,8 |
| 5.2. | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1762,8 | 1938,9 | 2132,6 | 2345,8 | 2580,6 |

Приложение 7.

Амортизационные отчисления Делового центра «MAXTAU»

(млн. руб.)

| №п/п | Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | 2037 год | 2038 год | 2039 год | 2040 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1. | Основные средства - всего (стоимость на начало года) | 550 | 545 | 526 | 507 | 487 | 468 | 449 | 429 | 410 | 391 | 371 | 352 | 333 | 313 | 294 | 275 | 255 | 236 | 217 | 197 | 178 | 159 | 139 | 120 | 101 | 81,52 | 63,7 | 50,4 | 37,1 | 23,7 | 10,4 | 0 |
| 1.1 | оборудование | 150 | 149 | 143 | 137 | 131 | 125 | 119 | 113 | 107 | 101 | 94,5 | 88,5 | 82,5 | 76,5 | 70,5 | 64,5 | 58,5 | 52,5 | 46,5 | 40,5 | 34,5 | 28,5 | 22,5 | 16,5 | 10,5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | здание | 400 | 397 | 383 | 370 | 357 | 343 | 330 | 317 | 303 | 290 | 277 | 264 | 250 | 237 | 224 | 210 | 197 | 184 | 170 | 157 | 144 | 130 | 117 | 104 | 90,3 | 77,02 | 63,7 | 50,4 | 37,1 | 23,7 | 10,4 | 0 |
| 2. | Начисленная амортизация - всего (нарастающим итогом) | 4,8 | 24,1 | 43,4 | 62,8 | 82,1 | 101 | 121 | 140 | 159 | 179 | 198 | 217 | 237 | 256 | 275 | 295 | 314 | 333 | 353 | 372 | 391 | 411 | 430 | 449 | 468 | 486,3 | 350 | 363 | 376 | 390 | 400 | 0 |
| 2.1 | оборудование | 1,5 | 7,5 | 13,5 | 19,5 | 25,5 | 31,5 | 37,5 | 43,5 | 49,5 | 55,5 | 61,5 | 67,5 | 73,5 | 79,5 | 85,5 | 91,5 | 97,5 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | здание | 3,3 | 16,6 | 29,9 | 43,3 | 56,6 | 69,9 | 83,2 | 96,5 | 110 | 123 | 137 | 150 | 163 | 176 | 190 | 203 | 216 | 230 | 243 | 256 | 270 | 283 | 296 | 310 | 323 | 336,3 | 350 | 363 | 376 | 390 | 400 | 0 |

Приложение 8.

Финансовые результаты деятельности  Делового центра «MAXTAU»

(на годовой объем)

(млн. руб.)

| № п/п | Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общая выручка сдачи в аренду помещений | 255 | 90 | 108 | 129,5 | 155,4 |
| 2. | НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции | 45,9 | 13,7 | 16,5 | 19,7 | 23,7 |
| 3. | Уплачиваемые экспортные пошлины | - | - | - | - | - |
| 4. | Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей. | 209,1 | 76,3 | 91,8 | 109,8 | 131,7 |
| 5. | Общие затраты на эксплуатацию центра | 17,2 | 18,9 | 20,7 | 22,8 | 25,1 |
| 5.1. | НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,8 |
| 6. | Амортизационные отчисления | 4,8 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| 7. | Налоги, включаемые в себестоимость - всего | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 8. | Финансовый результат (прибыль) | 191,9 | 57,4 | 70,8 | 87 | 106,6 |
| 9. | Налоги, относимые на финансовый результат | 12,1 | 11,9 | 11,5 | 11 | 10,7 |
| 10. | Выплата процентов за займ (суммарно) | - | - | - | - | - |
| 11. | Налогооблагаемая прибыль | 179,8 | 45,8 | 59,3 | 76 | 95,9 |
| 12. | Налог на прибыль | 43 | 11 | 14,63 | 17,5 | 23 |
| 13. | Чистая прибыль | 136,8 | 34,8 | 45 | 58,5 | 72,9 |
| 13.1. | То же нарастающим итогом | 136,8 | 181,6 | 216,6 | 275,1 | 348 |
| 14. | Платежи в бюджет | 100,1 | 35,7 | 41,2 | 47,1 | 56,1 |

Приложение 9

План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта

(млн. руб.)

| № п.п. | Наименование показателей | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Денежные поступления - всего | 575 | 90 | 108 | 129,5 | 155,4 |
| 1.1.1. | денежные поступления от сдачи в аренду помещений | 575 | 90 | 108 | 129,5 | 155,4 |
| 1.1.2. | прочие доходы от производственной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Денежные выплаты - всего | 102,2 | 52,6 | 59,8 | 67,6 | 78,5 |
| 1.2.1. | эксплуатационные расходы | 2,1 | 16,9 | 18,6 | 20,5 | 22,4 |
| 1.2.2. | платежи в бюджет | 100,1 | 35,7 | 41,2 | 47,1 | 56,1 |
| 1.3. | Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | 472,8 | 37,4 | 48,2 | 61,9 | 76,9 |
| 2. | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поступление средств - всего | 220 | - | - | - | - |
| 2.2. | взнос в уставной капитал в денежной форме | 220 | - | - | - | - |
| 2.3. | Выплаты - всего | 546,4 | - | - | - | - |
| 2.4. | Сальдо потока от инвестиционной деятельности | -326,4 |  |  |  |  |
| 2.5. | Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности | 146,4 | 37,4 | 48,2 | 61,9 | 76,9 |
| 2.6. | Сальдо потока нарастающим итогом | 146,4 | 183,8 | 232 | 293,9 | 370,8 |
| 3. | ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поступление средств - всего | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Выплата средств - всего | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | уплата процентов за займ | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | погашение основного долга - всего | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | выплата дивидендов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.3. | Сальдо потока по финансовой деятельности. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.4. | Общее сальдо потока | 141,4 | 32,4 | 43,2 | 56,9 | 71,9 |
| Сальдо потока нарастающим итогом | 141,4 | 173,8 | 217 | 273,9 | 345,8 | 345,8 |

Приложение 10.

Оценка стоимости Делового центра «MAXTAU»

(рублей)

| № п/п | Оптимистический вариант | год | Постпрогнозный период (2013) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1. | Темпы роста стоимости недвижимости | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| 2. | Выручка от продажи офисов | 575 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Издержки | 546503000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прибыль от реализации | 28 497 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Темпы прироста доходов от сдачи в аренду (%) | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6. | Доходы от сдачи офисов в аренду |  | 25704000,0 | 30844800,0 | 37013760,0 | 44416512,0 |
| 7. | Доходы от сдачи вспомогательных помещений |  | 8313120,0 | 9975744,0 | 11970892,8 | 14365071,4 |
| 8. | Доходы от сдачи гостиницы в аренду |  | 9999360,0 | 11999232,0 | 14399078,4 | 17278894,1 |
| 9. | Доходы от сдачи автостоянки в аренду |  | 550080,0 | 660096,0 | 792115,2 | 950538,2 |
| 10. | Доходы от сдачи автосалона в аренду |  | 4701600,0 | 5641920,0 | 6770304,0 | 8124364,8 |
| 11. | Доходы от сдачи автомагазина в аренду |  | 5616000,0 | 6739200,0 | 8087040,0 | 9704448,0 |
| 12. | Доходы от сдачи СТО в аренду |  | 15336000,0 | 18403200,0 | 22083840,0 | 26500608,0 |
| 13. | Доходы от сдачи в аренду кафе |  | 6055200,0 | 7266240,0 | 8719488,0 | 10463385,6 |
| 14. | Затраты на содержание помещений | 8590884,0 | 10309060,8 | 12370873,0 | 14845047,6 | 17814057,1 |
| 15. | Прибыль от сдачи помещений в аренду | -8590884,0 | 65966299,2 | 79159559,0 | 94991470,8 | 113989765,0 |
| 16. | Всего выручки | 566409116,0 | 65966299,2 | 79159559,0 | 94991470,8 | 113989765,0 |
| 17. | Всего прибыли | 19906116,0 | 65966299,2 | 79159559,0 | 94991470,8 | 113989765,0 |
| 18. | Размер кредита | 0 |  |  |  |  |
| 19. | Проценты за кредит | 0,00 |  |  |  |  |
| 20. | Налогооблогаемая прибыль | 19906116,00 | 65966299,20 | 79159559,04 | 94991470,85 | 113989765,02 |
| 21. | Налог на прибыль | 4777467,84 | 15831911,81 | 18998294,17 | 22797953 | 27357543,6 |
| 22. | Чистая прибыль | 15128648,16 | 50134387,39 | 60161264,87 | 72193517,84 | 86632221,41 |
| 23. | Начисленный износ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Прирост долгосрочной задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Денежный поток | 15128648,16 | 50134387,39 | 60161264,87 | 72193517,84 | 86632221,41 |
| 26. | Количество лет (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27. | Коэффициент текущей стоимости | 0,88 | 0,77 | 0,67 | 0,59 | 0,52 |
| 28. | Текущая стоимость денежных потоков | 13313210 | 38603478 | 40308047 | 42594176 | 45048755 |
| 29. | Сумма текущих стоимостей денежных потоков | - | - | - | - | - |
| 30. | Выручка от продажи предприятия в конце последнего прогнозного года | - | - | - | - | 455959060,1 |
| 31. | Текущая стоимость выручки от продажи предприятия | - | - | - | - | 237098711,2 |